30 September 2016, PT. Hamparan Indah Rejeki

Proposal Projek: **Pembuatan Website TS Solution**

**Latar Belakang**

Bersama ini kami sampaikan penawaran jasa pembuatan website. Website ini akan menjadi versi redesign <http://tssolution.co.id/> bersama dengan segala informasinya.

**Scope**

1. Mobile-friendly website
2. Mudah untuk dinavigasi
3. Warna schema yang menarik mata
4. Informatif dan lengkap

**Timeframe**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Durasi |
| Pembuatan Website | 2 minggu untuk initial website sampai selesai revisi |
| Revisi website | 1 bulan setelah website berdiri |
| Maintenance | 6 bulan setelah website berdiri |

**Modal Proyek**Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

**Stakeholder Utama**

|  |  |
| --- | --- |
| Client | PT. Hamparan Indah Rejeki |
| Website Developer | Ricky Arkan |

**Evaluasi dan Monitoring**

Design website akan dibuat sesuai dari input dari PT. Hamparan Indah Rejeki. Website akan selesai dibuat dalam waktu +- 2minggu dan akan terdapat 1 bulan periode untuk revisi jika terdapat kekurangan-kekurangan.

**Disetujui oleh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| [Name], Project Client |  |  |  | Ricky Arkan  Website Developer |